Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от  05.11.2010

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

для субъектов малого предпринимательства

Наименование заказчика: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14»

Почтовый адрес, заказчика: 624867, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Советская, д.109.

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского городского округа.

Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по форме, представленной в Приложении №1 к Извещению о проведении запроса котировок, а так же составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на месте прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц) участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям проекта муниципального контракта и технического задания, предусмотренным запросом котировок.

Характеристика и объем выполняемых работ: завершение ремонта кровли здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» . Указанны в техническом задании (Приложение № 1).

Условия выполнения работ:

- необходимо выполнить все работы, в том числе сопутствующие, а также обеспечить  комплектацию объекта всеми строительными материалами, изделиями и конструкциями в полном объеме, необходимом  для полноценной эксплуатации  кровли  и водосточной системы  здания МДОУ.

-  выполнить дообустройство водосточной системы в полном объеме, по всему периметру здания, доукомплектовать кровлю всеми доборными элементами   (коньки, ендовы, примыкания и т.д.)

- выполнить   работы до полного завершения карниза (подшив), завершить работы по устройству слуховых окон ,

- обустройство  снегозадержания кровли

-  все работы выполняются согласно  проекта, смет и СНиП «Правила приемки и производства работ».

- приобретение и поставка необходимого оборудования и материалов производиться подрядчиком.

-  работы выполняются согласно локальной сметы, согласованной с заказчиком.

-  качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта .

- работы выполняются в соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда.

-  работы сдаются  приемочной комиссии  с подписанием акта приемки работ.

Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Советская, 109.

Сроки выполнения работ : от даты заключения муниципального контракта – 10 (десять) календарных  дней.

Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена указывается в рублях и должна включать полную стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после ремонтных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы.

Начальная  (максимальная)  цена  контракта:  347 000 (Триста сорок семь тысяч) рублей.

Место подачи котировочных заявок: 624867, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Советская,  д.109, кабинет заведующего.

Срок подачи котировочных заявок: оригинал котировочной заявки (собственноручная подпись руководителя, синяя печать) принимается. со дня официального опубликования извещения до 16:00 местного времени 15 ноября 2010 года

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

Дата, время окончания срока подачи котировочных заявок: 15 ноября  2010 г. до 16:00 местного времени.

Срок и условия оплаты поставки товаров: безналичный расчет, без предварительной оплаты – в течение 10 банковских дней  после , на основании расчетно-платежных документов, после подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Не ранее чем через семь дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 1,2,3  части 1 ст.4 ФЗ от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении и его приложениях о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 - Форма котировочной заявки

Приложение №3 - Проект муниципального контракта.

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

на Фирменном бланке

участника размещения заказа

Котировочная заявка

для субъектов малого предпринимательства

Куда:  624867, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Советская, д.109

Кому: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14»

Наименование участника размещения заказа:_________________________________

___________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ______________

___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН: ___________________

___________________________________________________________________________

Изучив размещенный Вами запрос котировок на  завершение ремонтных работ кровли здания  муниципального дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад комбинированного вида №14», мы согласны  заключить муниципальный контракт в соответствии с требованиями, предъявляемыми в извещении о проведении запроса котировок и в его приложении.

Мы обязуемся  выполнить все работы , в том числе сопутствующие, а также обеспечить  комплектацию объекта всеми строительными материалами , изделиями и конструкциями в полном объеме, необходимом  для полноценной эксплуатации  кровли  и водосточной системы  здания МДОУ. (дообустройство водосточной системы в полном объеме, по всему периметру здания, доукомплектовать кровлю всеми доборными элементами  - коньки, ендовы, примыкания и т.д.,  выполнить  работы до полного завершения карниза (подшив), завершить работы по устройству слуховых окон , обустройство  снегозадержания кровли) .  Сдать работы приемочной комиссии  с подписанием акта приемки работ.

Место выполнения работ: __________________________________________________.

Сроки выполнения работ: __________________________________________________.

Цена товаров с указанием сведений о включенных  (не включенных) в нее расходах: ___________________________________________________________________________Сроки и условия оплаты поставленных товаров:

___________________________________________________________________________

В случае признания победителем в проведении запроса котировок, мы обязуемся заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных извещением (и его приложениями) о проведении запроса котировок и проектом муниципального контракта (Приложение № 4), по цене, предложенной в настоящей котировочной заявке.

Мы признаем, что размещение муниципальным заказчиком извещения о проведении запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящей заявкой мы подтверждаем отсутствие сведений о нас в реестре недобросовестных поставщиков

Дополнительную информацию можно получить по адресу:_________________________

___________________________________________________________________________

Контактное лицо: ____________; номер конт. тел. _____________; E-mail:__________.

Должность _________________

Ф.И.О.______________________                     М.П.                      Подпись________________

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание на завершение ремонтных работ кровли здания  муниципального дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад комбинированного вида №14»

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 14» |  |  |  |
|  | ___________Барнякова Е.В. |  |  |  |
|  |  | Техническое задание на завершение ремонтных работ кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,33 |  |
| 2 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 39 |  |
| 3 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2,25 |  |
| 4 | Навеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 1,7 |  |
| 5 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн | 0,138 |  |
| 6 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,0146 |  |
| 7 | Установка и крепление наличников прим. (декоративный уголок по подшиву) | 100 м | 2,7 |  |
| 8 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,04 |  |
| 9 | Устройство фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн | 0,03 |  |
| 10 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,003 |  |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 12 | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 9-12, пл.1.01 м2 прим. жалюзийные решетки | м2 | 3,6 |  |
| 13 | Скобяные изделия общественных зданий одностворных высотой до 1.2 м | компл. | 3 |  |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0864 |  |
| 15 | Ограждение кровель перилами (снегозадержание трубчатое) | 100 м ограждения | 0,51 |  |
| 16 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,75 |  |
| 17 | Водосточная система, дополнительные элементы кровли (конек, ендовы, примыкания и тд, по перечню) |  |  |  |
|  | Желоб водосточный белый круглого сечения ПЛД-02-9010-ОН 125*3000 | шт | 77 |  |
|  | Держатель желоба | шт | 75 |  |
|  | Держатель трубы (кирп) | шт | 110 |  |
|  | Угол желоба наружний белый | шт | 14 |  |
|  | Угол желоба внутренний белый | шт | 10 |  |
|  | Труба водосточная белая (круглого сечения) 100*3000 | шт | 53 |  |
|  | Колено трубы | шт | 66 |  |
|  | Воронка выпускная | шт | 22 |  |
|  | Планка конька плоского (зеленый) 150*150*2000 | шт | 140 |  |
|  | Планка ендовы верхняя 76*76*2000 | шт | 60 |  |
|  | Планка примыкания верхняя 250*147*2000 | шт | 3 |  |
|  | Планка торцевая 95*120*2000 | шт | 6 |  |
|  | Планка угла наружнего 50*50*3000 | шт | 94 |  |

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

На выполнение завершения ремонтных работ кровли здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14»

«_____»______________2010 г.                                                                                       г. Камышлов

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего МДОУ «Детский сд комбинированного вида № 14» Барняковой Елены Валерьевны, действующей на  основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон),  и на основании Протокола котировочной комиссии №______ от «___»_____________ 2010 г., согласно которому Исполнитель признан победителем, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1 Исполнитель принимает на себя завершение ремонта кровли здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14», расположенное по адресу: г. Камышлов ул.Советская,109  (Завершение ремонтных работ кровли  включает  следующие виды работ: обеспечение  комплектации объекта всеми строительными материалами , изделиями и конструкциями в полном объеме, необходимом  для полноценной эксплуатации  кровли  и водосточной системы  здания МДОУ; дообустройство водосточной системы в полном объеме, по всему периметру здания; доукомплектация  кровли всеми доборными элементами  - коньки, ендовы, примыкания и т.д.;   завершение работ по подшиву карниза;  завершение работ по устройству слуховых окон ;  обустройство  снегозадержания кровли)

1.2 Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик оплатить Исполнителю работы по Завершению ремонтных работ кровли здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14», расположенное по адресу: г. Камышлов ул.Советская,109, в соответствии с условиями настоящего контракта,  в соответствии с утвержденной  проектно-сметной документацией по объекту и техническим заданием.

1.3 Настоящий контракт заключен в результате проведения запроса котировок, состоявшихся  «____» __________ 2010 года.

2. Стоимость работ

2.1 Стоимость  работ  по  настоящему  Контракту   составляет _________________ (____

_____________________________ рублей .

2.2 Стоимость  работ  по  настоящему  Контракту   является твердой и изменению не подлежит.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: _________________________

Окончание работ:  ____________________ г. (10 дней с момента заключения муниципального контракта).

3.2 Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. В случае необходимости Заказчик имеет  право изменить сроки выполнения  работ в сторону увеличения.

4. Права и обязательства сторон.

4.1 Права и обязательства Исполнителя:

Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательства:

4.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2 Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, техническим заданием, полученными от Заказчика, и строительными нормами и правилами.

4.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

4.1.4 Обеспечить ремонт необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему контракту. Исполнитель гарантирует качество поставляемых им материалов с приложением сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих их качество.

4.1.5 Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, в том числе по работам, выполненным ранее, предыдущими исполнителями (подрядчиками) в случае, если привлечение предыдущих исполнителей (подрядчиков) для этих целей окажется невозможным.

4.1.6 За свой счет и своими силами осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.1.7 За свой счет и своими силами оборудовать строительную площадку временными зданиями и сооружениями (временное ограждение площадки, бытовые помещения для рабочих и т.д.) на период ремонта.

4.1.8 Обеспечить на строительной площадке  выполнение необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории.

4.1.9 Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивать выполнение  требований со стороны органов государственного надзора в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.10 При завершении работ по муниципальному контракту известить об этом Заказчика в 2-дневный срок.

4.1.11 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.12 Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

4.1.13 Исполнять полученные в ходе работ замечания Заказчика, если такие не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.14 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.15 Участвовать в работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

4.1.16 Исполнитель, не надлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора Заказчика за их выполнением.

4.1.17 Обеспечить охрану объекта за свой счет и своими силами в период действия настоящего контракта.

4.1.18 Согласовать с Заказчиком эстетические характеристики применяемых отделочных материалов, такие как цвет, фактура и т.д.

4.1.19 Сдает объект  в эксплуатацию Государственной комиссии.

Исполнитель не  имеет права:

4.1.17 Привлекать Субподрядчиков (Соисполнителей) для выполнения работ по настоящему контракту.

4.2. Права и обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1 Передать Исполнителю объект в 1-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту, подписанному Исполнителем и Заказчиком.

4.2.2 Передать Исполнителю в 1-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта проектную документацию (проект).

4.2.3 Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.

4.2.4 Осуществлять технический надзор за строительными работами самостоятельно или с привлечением сторонней организации по выбору Заказчика. Выбор сторонней организации, привлекаемой Заказчиком для осуществления технического надзора за ведением ремонтных работ, осуществляется Заказчиком единолично и не требует согласования с Исполнителем.

4.2.5 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ.

5.1 После окончания всех работ по муниципальному контракту, их приемка  осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Исполнитель обязан принимать участие в работе приемочной комиссии.

5.2  Промежуточная приемка осуществляется Заказчиком или его представителем с участием Исполнителя после выполнения отдельных этапов, видов работ, с подписанием актов на скрытые работы, актов техготовности, исполнительных схем,  другой исполнительной документации, принятой в строительстве.  Исполнительную документацию подготавливает Исполнитель. Одновременно Исполнитель передает Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы подтверждающие качество примененных материалов.

Исполнительная документация передается Заказчику одновременно с актами выполненных работ КС-2, КС-3.

5.3  Не предоставление Исполнителем исполнительной документации на выполненные работы, документов подтверждающих качество примененных материалов является основанием для отказа в приемке работ.

6. Гарантия качества по сданным работам.

6.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по Контракту.

6.2 Гарантийный срок выполненных по Муниципальному контракту работ, устанавливается 24 месяца, с даты подписания сторонами акта приемки.

6.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в предписанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6.5 Если Исполнитель, в согласованный с Заказчиком срок, не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления  некачественного выполненных Исполнителем работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Исполнителем.

7.Скрытые работы.

7.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Исполнитель составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Исполнителя не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.2 В случае, если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 13.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.3 Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителем актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

8. Оплата работ и взаиморасчеты.

8.1 Оплата выполненных работ производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. По соглашению сторон могут быть предусмотрены другие иные формы оплаты.

8.2 Основанием для оплаты выполненной работы является акт приёмки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (КС-2,КС-3), с приложением счет-фактуры, оформленные надлежащим образом.

8.3 Оплата  работ производится  в 5-дневный  срок с момента подписания акта КС-3 и предоставления счета-фактуры.

8.4 В расчетах за выполненные работы применяется фиксированный индекс инфляции,  с применением понижающего коэффициента (коэффициента аукционности), полученного от деления  цены контракта по которой участник выиграл аукцион на начальную максимальную цену контракта, а акты за выполненные работы КС-2 составляются в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, техническим заданием.

8.5 Аванс (предоплата) по настоящему контракту не предусмотрен.

9. Ответственность сторон.

9.1 Исполнитель при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств- 2 % (два процента) от суммы настоящего контракта.

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях свыше сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 2% (два процента) от суммы настоящего контракта.

9.2 Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.3 До момента передачи всех работ Заказчику, Исполнитель несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения результатов этих работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.4  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2 При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10.3 В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, то спор между сторонами решается путем обращения в Арбитражный суд Свердловской области.

11.Расторжение контракта.

11.1 Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в случае существенных нарушений Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего контракта. Под существенным нарушением Исполнителем своих обязательств стороны настоящего Контракта понимают следующее:

1. Задержка Исполнителем начала выполнения работ более, чем на 2 (два) дня по причинам, независящим от Заказчика;

2. Несоблюдение Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней;

3. Аннулирование разрешения на строительную деятельность, иных  лицензий и разрешительных документов, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

11.2 Исполнитель вправе потребовать расторжения Контракта в случае нарушения выполнения Заказчикам обязательств по оплате выполненных работ.

11.3  При расторжении Контракта по совместному решению сторон незавершённый объем работ передаётся  по акту в установленном порядке Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объёме, определённом ими совместно.

11.4 Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно настоящего раздела, в срок за 10 дней направляет другой стороне письменное уведомление с указанием причин расторжения Контракта.

11.5 Контракт расторгается путём подписания сторонами соглашения об освобождении обязательств по настоящему Контракту.

12. Прочие условия.

12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок разрешения претензий составляет 10 дней при удовлетворении претензии, либо отсутствие ответа на претензию свыше 10 дней, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

12.3 Во всём остальном что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим на территории РФ Законодательством и нормативными актами по вопросам капитального строительства.

12.4 Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5 Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра контракта имеет равную юридическую силу.

13. Приложения к настоящему контракту.

- Техническое задание.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. Подписи сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: МП |  | ЗАКАЗЧИК: МП |
| --- | --- | --- |