Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от  25.10.2010

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

для субъектов малого предпринимательства

KCRB__64ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение ремонтных работ

Источник финансирования: бюджет Камышловского муниципального района, бюджет Камышловского городского округа

Предмет:  работы по ремонту коридора хирургического отделения

Максимальная цена лота:  69 235,00 руб.

Срок выполнения работ: до 10.12.2010г.

Место выполнение работ: г. Камышлов, ул. К.Маркса, 23 (хирургическое отделение)

Условия выполнения работ:

-  все работы выполняются согласно  проекта, смет и СНиП «Правила приемки и производства работ».

- приобретение и поставка необходимого оборудования и материалов производиться подрядчиком.

-  работы выполняются согласно локальной сметы, согласованной с заказчиком.

-  качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта .

- работы выполняются в соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда.

Требования по объему гарантий качества работ (услуг):  гарантии качества подрядчика распространяется на весь объем работ сроком 2  года,

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): сроки предоставления гарантии качества подрядных работ – не  менее 2 лет со дня подписания сторонами  акта сдачи-приемки результатов подрядных работ, согласно муниципальному контракту.

Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена указывается в рублях и должна включать полную стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после ремонтных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача.

Срок подачи котировочных заявок: оригинал котировочной заявки (собственноручная подпись руководителя, синяя печать) принимается в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (обед с 12-00 до  12-30) часов местного времени   со дня официального опубликования извещения до 15-00 часов местного времени 29 октября  2010 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс 30% в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта на основании счета, остальные 70% - в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 7 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 1,2,3  части 1 ст.4 ФЗ от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

для субъектов малого предпринимательства

Дата:     _____________ 2010 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по  ремонту коридора хирургического отделения для нужд МУЗ «Камышловская ЦРБ»

(полное наименование юр.лица или ФИО, паспортные данные физического лица)

в лице _________________, действующего на основании _________________________, являясь субъектом малого предпринимательства, и соответствуя пунктам 1,2,3  части 1 ст.4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ,  сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и проекте контракта, и подает настоящую котировочную заявку.

Заявляем о соответствии требованию об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), установленному в извещении о проведении запроса котировок

В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении запроса котировок мы обязуемся выполнить работы по ремонту коридора хирургического отделения, согласно локальной смете, приложенной  к извещению о проведении запроса котировок в полном объеме

Цена контракта: ________________________________ руб.

В цену контракта включены: полная стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после ремонтных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и другие обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с условиями  муниципального контракта, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Местонахождение: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________    _______________  _______________________

Должность                                              подпись                                             расшифровка подписи

МП

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по ремонту коридора хирургического отделения

«____» ________________2010 года.                                                                                  г. Камышлов.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница», в лице главного врача Закачуриной Ирины Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

, в лице        , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании  решения комиссии по оценке котировочных заявок (протокол №  от .2010г.) по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту коридора хирургического отделения,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту коридора хирургического отделения по адресу: Свердловская область, к. Камышлов, ул. К. Маркса, 23 (хирургическое отделение), по видам и в объемах определенных локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к муниципальному контракту) (далее по тексту настоящего муниципального контракта – «Работы»), и сдаче результата Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

1.2. Работы Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: до  10.12.2010г.  Подрядчик  имеет право выполнять работы досрочно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи Работы.

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять Работу надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего муниципального контракта.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику по акту приема-сдачи.

2.1.4. Безвозмездно в период гарантийного срока исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик  допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившее качество Работ. Гарантии выполнения работ 2 (два) года с момента сдачи Подрядчиком Заказчику.

2.1.5. Известить Заказчика об окончании Работ незамедлительно.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего муниципального контракта цену удержать результат Работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ либо по истечение срока, указанного в п. 1.3. настоящего муниципального контракта, просмотреть, проверить и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от муниципального контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Своевременно оплатить Подрядчику Работы по цене и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего муниципального контракта включает полную стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после монтажных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и составляет  . Понижающий коэффициент –  применяется к смете, приложенной к извещению о проведении запроса котировок. В течение всего срока действия муниципального контракта цена не может изменяться в сторону увеличения.

3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены муниципального контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 8 настоящего  муниципального контракта.

3.3. Заказчик производит оплату по муниципальному контракту по безналичному расчету. Аванс – 30% оплачивается в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта на основании счета, остальные 70% после выполнения Подрядчиком  работ по настоящему муниципальному контракту и сдачи их в надлежащем виде не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания акта  о приемке  работ, по мере финансирования.

- Ответственность сторон

4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему  муниципальному контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

4.1.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего контракта    Стороны    несут    ответственность   в  соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- в период действия настоящего муниципального контракта произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

- если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего  муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему  муниципальному контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

4.3. Подрядчик, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков при выполнении Работ в рамках настоящего  муниципального контракта.

4.4. Подрядчик не несет материальной ответственности и не возмещает Заказчику убытки полностью или частично, если они возникли в результата:

- стихийных бедствий;

- пожара (возникшего не по вине Подрядчика и не из-за нарушения им своих обязательств по настоящему муниципальному контракту;

- другие стихийных бедствий нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от Сторон причинам;

- гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.

4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем  муниципальном контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Окончание срока действия настоящего муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. Условия выполнения работ:

5.1.  все работы выполняются согласно  проекта, смет и СНиП «Правила приемки и производства работ».

5.2. приобретение и поставка необходимого оборудования и материалов производиться подрядчиком.

5.5.  работы выполняются согласно локальной сметы, согласованной с заказчиком.

5.6.  качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта .

5.7. работы выполняются в соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда.

5.8. Требования по объему гарантий качества работ (услуг):  гарантии качества подрядчика распространяется на весь объем работ сроком 2  года,

5.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): сроки предоставления гарантии качества подрядных работ – не  менее 2 лет со дня подписания сторонами  акта сдачи-приемки результатов подрядных работ, согласно муниципальному контракту.

6. Срок действия контракта

6.1. Настоящий  муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами  и действует до 31 декабря 2010 года,  а в части финансовых расчетов до исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Действие настоящего муниципального контракта прекращается при ликвидации одной из Сторон и при отсутствии правопреемника.

6.3. Действие  муниципального контракта может быть прекращено ввиду других обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством для договоров аналогичного характера или обычаями делового оборота.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему  муниципальному контракту  осуществляются путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего  муниципального контракта.

6.5. Все приложения к настоящему  муниципальному контракту  являются его неотъемлемой частью.

- Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего  муниципального контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- Заключительные положения

8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим  муниципальным контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий  муниципальный контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, оба из которых идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего муниципального контракта.

- Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: МУЗ «Камышловская ЦРБ».

624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 3. Тел: (34375) 2-34-25.

ИНН/КПП: 6613002978/661301001,

Главный врач МУЗ «Камышловская ЦРБ»

________________ И.В. Закачурина

Подрядчик:.                        ___________________

Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МУЗ "Камышловская центральная районная больница" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет №  05

«Ремонт коридора в хирургии № 1»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.08. 2010 г. |  |

| Сметная стоимость работ:_______ | 69 235 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 75 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 961 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт заполнений дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,036 100 м2 | 1349,24 1183,53 | 165,71 92,96 | 0,00 | 49 | 43 | 6 3 | 0 | 103,91 3,74 |  |
| 2 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,036 100 м2 проемов | 5652,65 1551,79 | 1836,59 296,90 | 2264,27 | 203 | 56 | 66 11 | 81 | 119,92 4,32 | 101 |
|  | ТСЦ-203-9057-15 | Блоки дверные филенчатые из хвойных пород с накладками, грунтованными текстурой дерева фирмы " Masonite", окрашенные, с двумя навесами ДГ 21-9 2071х870 мм | 3,6 м2 | 853,23 0,00 | 0,00 0,00 | 853,23 | 3072 | 0 | 0 0 | 3072 | 0,00 0,00 |  |
|  | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 3 компл. | 115,92 0,00 | 0,00 0,00 | 115,92 | 348 | 0 | 0 0 | 348 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3672 | 99 | 72 14 | 3501 | 8,06 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 3420 |  |  | 3420 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 0,1 100 м2 поверхности облицовки | 1751,94 1357,60 | 394,34 80,62 | 0,00 | 175 | 136 | 39 8 | 0 | 102,46 10,25 |  |
|  | ТСЦ-101-2414 | Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | 10,3 м2 | 70,60 0,00 | 0,00 0,00 | 70,60 | 727 | 0 | 0 0 | 727 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 902 | 136 | 39 8 | 727 | 10,25 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 727 |  |  | 727 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-05-009-2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): дверным проемом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,354 100 м2 стены за вычетом проемов | 3117,31 984,70 | 24,22 0,00 | 2108,39 | 1104 | 349 | 9 0 | 746 | 77,05 27,28 | 101 |
|  | ТСЦ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | 39,648 м2 | 35,15 0,00 | 0,00 0,00 | 35,15 | 1394 | 0 | 0 0 | 1394 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТСЦ-201-9009-2 | Профиль ППН 28х27 | 43,188 м | 5,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,00 | 216 | 0 | 0 0 | 216 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТСЦ-201-9009-00015 | Профиль стоечный ПС 50-50 | 82,836 м | 11,77 0,00 | 0,00 0,00 | 11,77 | 975 | 0 | 0 0 | 975 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР15-04-005-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,354 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1450,73 369,07 | 10,30 2,10 | 1071,36 | 514 | 131 | 4 1 | 379 | 29,22 10,34 | 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 4203 | 480 | 13 1 | 3710 | 37,62 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2585 |  |  | 2585 |  |  |
| Ремонт пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,12 100 м плинтусов | 41,43 41,43 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 0 | 3,77 0,45 |  |
| 9 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,1 100 м2 покрытий | 127,96 125,18 | 2,78 1,56 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 11,39 1,14 |  |
| 10 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м плинтусов | 644,74 142,25 | 3,01 0,59 | 499,48 | 77 | 17 | 0 0 | 60 | 10,34 1,24 | 101 |
| 11 | ТЕР11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 100 м2 покрытия | 7646,79 570,97 | 59,54 15,01 | 7016,28 | 765 | 57 | 6 2 | 702 | 48,76 4,88 | 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 860 | 92 | 6 2 | 762 | 7,71 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм8-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0,02 100 шт. | 22616,65 4428,49 | 2896,63 1213,91 | 15291,53 | 452 | 89 | 58 24 | 305 | 317,00 6,34 |  |
| 13 | ТСЦ5-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40-П-01 УХЛ4 | 2 шт | 424,83 0,00 | 0,00 0,00 | 424,83 | 850 | 0 | 0 0 | 850 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей | 0,01 100 шт. | 1498,00 308,00 | 0,00 0,00 | 1190,00 | 15 | 3 | 0 0 | 12 | 24,10 0,24 |  |
| 15 | ТЕРр67-09-2 | Смена розеток | 0,01 100 шт. | 1379,00 308,00 | 0,00 0,00 | 1071,00 | 14 | 3 | 0 0 | 11 | 24,10 0,24 |  |
| 16 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 0,2 100 м | 27,91 27,91 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 0 | 0 | 2,54 0,51 |  |
| 17 | ТЕРм8-02-403-2 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 0,2 100 м | 619,90 265,00 | 119,62 53,52 | 235,28 | 124 | 53 | 24 11 | 47 | 20,00 4,00 |  |
| 18 | ТСЦ5-500-9001-702 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х4 мм2 | 0,02 1000м | 17087,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17087,00 | 342 | 0 | 0 0 | 342 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1803 | 154 | 82 35 | 1567 | 11,33 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1192 |  |  | 1192 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 11440 | 961 | 212 60 | 10267 | 74,96 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 7924 |  |  | 7924 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 11 440 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,63 | 110 | 32 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,63 | 118 | 309 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,63 | 105 | 183 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,7 | 80 | 10 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,63 | 123 | 59 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,7 | 95 | 118 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,7 | 85 | 7 |
| Итого накладных расходов |  |  | 718 |
| Итого |  |  | 12 158 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,765 | 70 | 25 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,765 | 63 | 200 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,765 | 55 | 116 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) | 0,9 | 68 | 11 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,765 | 75 | 44 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,9 | 65 | 104 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,9 | 65 | 7 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 506 |
| Итого |  |  | 12 665 |
| Поправочный коэффициент на транспорт материалов |  | 12 | 1 232 |
| ИТОГО |  |  | 13 897 |
| Поправочный коэффициент к сметной стоимости эксплуатации машин и автотранспортных средств |  | 10 | 21 |
| ИТОГО |  |  | 13 918 |
| Коэффициент инфляции | 4,501 |  | 62 645 |
| ИТОГО |  |  | 62 645 |
| Компенсация по НДС |  | 10,52 | 6 590 |
| В С Е Г О |  |  | 69 235 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |