### Извещение о проведении запроса котировок от 31.10.2008 г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Отдел внутренних дел по Камышловскому городскому округу, муниципальному образованию "Камышловский муниципальный район"

Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д.59

Телефон: (34375) 2-07-03

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Информация о продукции: Ремонт служебного помещения дежурной части на первом этаже  в здании ОВД по Камышловскому городскому округу,  МО «Камышловский муниципальный район», расположенного по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова,59

Место и  условия  выполнения работ, оказания услуг:

624860 Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова д. 59. Работы должны быть произведены силами подрядчика, в соответствии с действующими стандартами.

Сроки выполнения работ, оказания услуг:  декабрь 2008 г.

Сведения о включенных в цену  товаров, работ, услуг расходах: расходы на перевозку, доставку, уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 178330 рублей

Место подачи котировочных заявок: Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова 59, каб. №1 или по факсу (34375) 2-00-37

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени 07 ноября 2008 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, путем перечисления на расчетный счет подрядчика  на основании акта выполненных работ. Предварительная оплата в размере 30% стоимости контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     ОВД по Камышловскому городскому округу, муниципальному

образованию «Камышловский муниципальный район»

От кого: _____________________________________________________________

наименование, местонахождение, ИНН, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения ремонтных работ (включая электромонтажные работы в комплексе) в служебном помещении дежурной части ОВД  путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести работы согласно дефектной ведомости :

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Ремонт кабинета дежурной части ОВД»

| № | Обоснование | Наименование | Единица | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | цен | работ и затрат | измерения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ремонт пола |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,202 |  |
| 2 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,253 |  |
| 3 |  | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,253 |  |
| 4 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,253 |  |
| 5 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,202 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,253 |  |
| 7 |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,41 |  |
| 8 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каракасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с оконным проемом | 100 м2 | 0,41 |  |
| 9 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0665 |  |
| 10 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0945 |  |
| Устройство шкафа-купе (2750*2500*0,7) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,164 |  |
| 12 |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,0875 |  |
| 13 |  | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,1458 |  |
| 14 |  | Окраска шкафа | 100 м2 | 0,36 |  |
| 15 |  | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС100/50 | 1 м2 дверного проема | 6,875 |  |
| Установка оконных решеток |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Монтаж решеток из стали | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 17 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 18 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| 20 |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 21 |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 22 |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,27 |  |
| 23 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 24 |  | Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок типа У409-4 | шт | 16 |  |
| 25 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 3х4 мм2 | 1000м | 0,007 |  |
| 26 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,035 |  |
| 27 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,03 |  |
| 28 |  | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,72 |  |
| 29 |  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х18 мм | м | 24 |  |
| 30 |  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм | м | 14 |  |
| 31 |  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 35х14 мм | м | 7 |  |
| 32 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 1200х600х500 | шт. | 1 |  |
| 33 |  | Шкафы распределительные ШРН | шт | 1 |  |
| 34 |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 10 |  |

на сумму _________,00 руб., включающую все расходы на выполнение работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки, оказать услуги, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество  оказания услуг  в течение ______лет.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

ФИО руководителя                           (подпись, печать)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на   ремонтные работы в служебном помещении дежурной части

ОВД Камышловского городского округа, муниципального образования  «Камышловский муниципальный район»

г. Камышлов                                                                      «___»________ 2008 г.

ОВД по Камышловскому городскому округу, муниципальному образованию «Камышловский муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ОВД полковника милиции Шкаева Владимира Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещения дежурной части ОВД по Камышловскому городскому округу, муниципальному образованию «Камышловский муниципальный район», на объекте, расположенном в г. Камышлове по ул. Свердлова, д.59, в соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

  - Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

  - Объем и содержание работ определяется локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком Приложение № 1 к настоящему контракту.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по контракту составляет ______________ рублей, в том числе НДС 18% ___________ рублей, в соответствии с приложением № 1 к настоящему контракту.

  - При исполнении контракта Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при уменьшении или прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительны работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней после подписания сторонами Акта выполненных работ (формы № 2) и справки о стоимости выполненных работ (формы № 3).

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

  - Сроки выполнения работ:

    - Начало выполнения работ: в течение 3 банковских дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего контракта.

    - Окончание выполнения работ: _______________.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить все работы в полном объеме и сроки предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику.

    - Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии со Строительными Нормами и Правилами (СНиП).

    - Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения (указать предмет договора, наименование и адрес субподрядчика). За работу, выполненную субподрядчиками и контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

    - В случае, если в ходе выполнения обусловленных технической документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он обязан сообщить об этом Заказчику.

    - Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 4.1.4 настоящего Контракта, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий и интересах Заказчика.

    - Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

    - Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

    - Устранять за свой счет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы, в разумный срок.

    - Своими силами и за свой счет утилизировать строительный мусор, образовавшийся в ходе исполнения контракта.

    - Предоставлять Заказчику акты выполненных работ (форма №2) и справку формы № 3.

  - Заказчик обязан:

    - До начала работ предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ.

    - Обеспечить Подрядчика необходимым количеством электроэнергии, воды, согласно СНиП.

    - Подписывать акты приемки выполненных работ (форма № 2), справки (форма № 3) в течение 5-ти банковских дней с момента их получения или предоставлять мотивированный отказ от их подписания.

    - Производить оплату выполненных работ согласно п.2.2 настоящего Контракта, в течение 30-ти банковских дней после подписания формы № 3.

  - Заказчик имеет право:

    - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством предоставленных Подрядчиком материалов не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

    - Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превысят десяти процентов указанной в смете по настоящему контракту общей стоимости работ и не изменят характера предусмотренных в настоящем Контракте работ.

    - Назначать Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исполнение работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - По завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (форма № 2) и справку формы № 3.

  - Заказчик в течение 5-ти дней с момента предоставления акта обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ. В этом случае работы считаются законченными и переданными. В противном случае Заказчик в течение 5-ти дней направляет мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недоделок и сроков их исправления с учетом требований п. 4.3.4 настоящего Контракта. Исправления Подрядчик устраняет за свой счет.

  - В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

  - Гарантийный срок на выполнение работы устанавливается ___ лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование устанавливается ____ лет.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в  виде штрафа в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки до полного исполнения.

  - Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых материалов и оборудования. В случае предоставления некачественных материалов и оборудования Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до  «___»________ 200__ г.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться сторонами в судебном порядке.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством или по соглашению сторон.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения: Приложение № 1 к настоящему контракту (локальный сметный расчет № 1).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

ОВД по Камышловскому городскому округу, муниципальному

образованию Камышловский муниципальный район

г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59

ИНН 6613002270,  КПП 661301001

расчетный счет 40105810900000010001, лицевой счет 03188484770

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК 046577001

«Подрядчик»

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

| «Заказчик» ОВД по Камышловскому городскому округу, муниципальному образованию Камышловский муниципальный район Начальник Шкаев В.Н. | «Подрядчик» |
| --- | --- |