### Извещение о проведении запроса котировок от 21.11.2007 г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Администрация Камышловского городского округа

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Свердлова д. 41 Телефон: (34375) 2-33-32

E-mail: Kamgo@mail.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Информация о продукции: Выполнение  функций  заказчика-застройщика для осуществления контроля и технического надзора  при строительстве дома  по ул.Московская,13

Место и  условия  выполнения работ, оказания услуг:

624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Свердлова д. 41. Работы должны быть произведены силами подрядчика, в соответствии с действующими стандартами.

Сроки выполнения работ, оказания услуг: январь - декабрь  2008 г.

Сведения о включенных в цену  товаров, работ, услуг расходах: расходы на перевозку, доставку, уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 348,640 рублей

Место подачи котировочных заявок: Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова д. 41, каб. 11 или по факсу (34375) 2-33-32

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени 30 ноября 2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, путем перечисления на расчетный счет подрядчика  на основании акта выполненных работ. Предварительная оплата в размере 30% стоимости контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: не ранее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     Администрация Камышловского городского округа

От кого: _____________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок на выполнение  функций  заказчика-застройщика для осуществления контроля и технического надзора  при строительстве дома  по ул.Московская,13  мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести;

- выполнение функций заказчика-застройщика в области надзора за строительством и приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по рабочему проекту «Жилой дом  по ул. Московская,13»

-  Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций;

- Обеспечение освобождения территории строительства (решение  вопросов, связанных с подготовкой площадок для "производства работ);

- Организация управления строительством;

- Технический надзор;

- Предъявление законченного строительством и подготовленного к эксплуатации объекта  приемочной комиссии

- передача объектов собственникам или эксплуатирующим организациям;

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации.

на сумму _________,00 руб., включающую все расходы на выполнение работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки, оказать услуги, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующих правил, норм и иных нормативных документов.

В течение всего срока оказания услуг  ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным предоставляются:

- отчетные документы, свидетельствующие об освоении капитальных вложений, в т.ч. реестр объемов освоенных капитальных вложений на объекте получателя бюджетных средств, формы КС-2, КС-3 и другие отчетные документы.

Мы гарантируем качество  оказания услуг  в течение ______лет.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

ФИО руководителя__________________________подпись  ______печать_

Требования к качеству оказываемых услуг.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

На Выполнение  функций  заказчика-застройщика для осуществления контроля и технического надзора  при строительстве дома  по ул.Московская,13

г.Камышлов		2007г

Администрация Камышловского городского округа , в лице  главы Камышловского городского округа Гребенюка Н.Я., действующего на
основании	Устава,	с	одной	стороны, и

,     именуемое     в     дальнейшем  «Заказчик», в лице	, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Согласно настоящему контракту и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе   от	2007г №

Исполнитель  обязуется выполнить функции заказчика, предусмотренные действующим законодательством в области  надзора за строительством и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также совершать юридические и фактические действия от своего имени за счет Муниципального заказчика, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

12. Срок оказания услуг -   до окончания строительства.

2. Цена контракта

2.1.   Стоимость услуг Заказчика за выполнение им функций по организации  строительства объекта, по ведению технического надзора (строительного контроля) за строительством Объекта до завершения строительства в текущих ценах  составляет___ __________ рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату Подрядчику в размере 30% от стоимости Контракта для приобретения необходимых материалов.

2.3. Основанием для оплаты являются подписанный акт приема-сдачи, установленной формы, счета - фактуры, предъявленные Подрядчиком Заказчику после выполнения работ.

2.4 Расчеты за выполненные работы осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти банковских дней. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности Муниципального заказчика

3.1 Муниципальный заказчик обязуется:

- В   соответствии   с установленным лимитом     бюджетных обязательств, бюджетной росписью, фактическим   выполнением работ, с учетом авансирования, финансировать выполнение работ на Объекте в денежной форме, в том числе   на содержание службы Заказчика.

- Представлять   Исполнителю   платежные документы,   свидетельствующие   о произведенных выплатах по контрактам, заключенным в связи со строительством  Объекта, в течение 3-х дней после произведенной оплаты.

3.1.4.	Оформлять   землеотводные   документы   и   содействовать   Исполнителю в получении разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию

3.1.5.	Муниципальный заказчик имеет право проверять ход строительства Объекта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.6.	Не  позднее трех рабочих дней после получения  акта сдачи-приемки  и справки    формы    КС-3    о    стоимости   услуг   Муниципальный   заказчик   обязан рассмотреть   указанные   документы   и   подписать   их.   В   случае   непредставления Муниципальным заказчиком возражений в 10-дневный срок с момента получения вышеуказанных документов от Заказчика услуги считаются оказанными в полном
объеме.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется  осуществлять все функции заказчика, предусмотренные «Положением о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре», утвержденным Постановлением Госстроя СССР, от 02 февраля 1988 г. № 16 и МДС 11-15.2001 «Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика» в области  надзора за строительством  и приемки в эксплуатацию  законченных строительством объектов, а именно:

- Осуществлять    строительный контроль (технический надзор)    за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов по предоставленным Подрядчиком сертификатам и паспортам;

- Заключать от своего имени за счет Муниципального заказчика договоры на выполнение прочих работ и услуг, необходимых для строительства Объекта (договор на выполнение авторского надзора, договор на выполнение пуско-наладочных работ, договор на обмеры БТИ и прочие)

- Вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет и сдавать отчетность в соответствующие инстанции согласно законодательству РФ.

- Заказчик вправе приостановить оказание услуг по данному контракту в случае задержки оплаты на срок более двух месяцев.

5. Порядок расчетов и платежей

5.1. Муниципальный заказчик оплачивает расходы по обеспечению сдачи Объекта в эксплуатацию и эксплуатационные расходы до передачи Объекта балансодержателю, прочие расходы в пределах средств, определенных сводной сметой.

- Муниципальный заказчик оплачивает услуги Заказчика за организацию ведение технического надзора (строительного контроля) за ходом строительных работ на Объекте в соответствии с Графиком (Приложение № 2 к настоящему контракту).

- Оплата производится на расчетный счет Заказчика в течение  3-х дней после подписания Муниципальным заказчиком документов, указанных в п.3.1.9.

6. Ответственность

6.1.	В    случае    ненадлежащего    исполнения    обязательств    стороны    несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2.	За ненадлежащие  выполнение  своих  обязательств  стороны  выплачивают неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.

7. Порядок разрешения споров

7.1.	Разногласия,   не   урегулированные   сторонами   в   претензионном   порядке, разрешаются арбитражным судом Свердловской области.

7.2.	При     выполнении     настоящего     контракта     стороны     руководствуются  действующим законодательством РФ.

8.	Сроки действия контракта

- Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до завершения работ по строительству Объекта.

- Истечение срока, указанного в п. 8.1 настоящего контракта, не освобождает стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств и урегулирования всех платежей и расчетов по контракту.

9.	Адреса и реквизиты сторон