Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

________ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г.Камышлов             ул. Энгельса,171

Телефон: 8 (34375) 2-17-81

E-mail: kam-mou1@rambler.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

- Вид товаров (работ, услуг):

- строительные услуги.

Предмет государственного контракта: выполнение работ по ремонту электроснабжения.

Ведомость объемов работ

| №№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100м | 13,8 |
| 2 | Провод в защитной оболочке в бороздах | 100м | 10,6 |
| 3 | Провод в защитной оболочке по перекрытиям | 100м | 3,2 |
| 4 | Провод установочный АППВ 2*2,5 | м | 520 |
| 5 | Провод установочный АППВ 2*4 | м | 260 |
| 6 | Провод установочный АППВ 3*6 | м | 600 |
| 7 | Смена ламп люминесцентных | 100 шт. | 4,4 |
| 8 | Смена светильников с лампами накаливания | 100шт. | 1 |
| 9 | Смена розеток | 100шт. | 0,5 |
| 10 | Смена выключателей | 100шт. | 0,75 |
| 11 | Смена ламп накаливания | 100 шт. | 1 |
| 12 | Смена магнитных пускателей | 100шт. | 0,04 |

Место выполнения работ: 624860 Свердловская область, г.Камышлов    ул. Энгельса,171

Срок выполнения работ:   июль -15 августа 2007г.

Максимальная цена контракта:   219 014,00 руб.

Место подачи котировочных заявок:  624860 Свердловская область, г.Камышлов    ул. Энгельса,171,  кабинет директора.

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 9.00 часов местного времени 4 июля 2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет,  аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 10 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента предоставления документа: акта выполненных работ и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: по истечении  5 дней со дня размещения  протокола оценки  и сопоставления котировочных заявок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2006 г.

Кому:     _____________________________________________________

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить <наименование товаров> (выполнить <наименование работ>, оказать < наименование услуг>) (предмет государственного контракта):

на сумму __,00 руб., <включающую (не включающую) расходы на __>.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)